# Especificacion Tecnica Final Integracion SIC COM a SGI Comando

Diseno propuesto de APIs y datos para publicar ordenes comerciales validadas

| Elemento | Definicion |
| --- | --- |
| Version | 3.0 Diseno funcional y tecnico propuesto |
| Fecha | 23 de septiembre de 2026 |
| Origen | SIC COM |
| Destino | SGI Comando |
| Modalidad | API REST entrante; SIC COM publica una orden comercial validada |
| Estado | Documento final de propuesta. Pendiente de Change Request, contrato bilateral, CORE y UAT end to end |

Proposito. Este documento define la propuesta para que SIC COM publique en SGI Comando una orden comercial ya validada. SGI Comando crea o actualiza la replica comercial de Cliente, Servicio, Punto, Puesto, ciclo y turnos, sin sustituir la configuracion operacional propia.

## 1 Objetivo y alcance

La integracion permite que una orden comercial aprobada en SIC COM incorpore el catalogo necesario para operar servicios de seguridad en SGI Comando. El alcance inicia despues de la validacion comercial y termina cuando SGI Comando responde el resultado de la aplicacion. Se incorpora una entidad Cliente independiente para eliminar la dependencia actual de client_name como texto repetido.

No incluye la creacion de Compania operativa, la configuracion ATS, habilidades, protocolos, consignas, patrullas, asignaciones, relevos ni resultados operativos.

## 2 Flujo funcional

| Paso | Responsable | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIC COM | Crea la orden comercial con Cliente, Servicio, Punto, Puesto, ciclo y turnos. |
| 2 | SIC COM | Valida la orden. Solo una orden aprobada se publica hacia SGI Comando. |
| 3 | SIC COM | Emite un evento comercial con identificador unico, version comercial y payload completo del Servicio afectado. |
| 4 | SGI Comando | Autentica la identidad de servicio, valida tenant, contrato, idempotencia y datos comerciales. |
| 5 | SGI Comando | Crea o actualiza Cliente, Servicio, Punto, Puesto, ciclo y turnos en una transaccion y conserva la configuracion operacional existente. |
| 6 | SGI Comando | Registra el recibo del evento y responde el resultado con correlation ID. |

## 3 Responsabilidad de datos

| SIC COM controla | SGI Comando controla |
| --- | --- |
| Cliente, Servicio, Punto, Puesto, estado comercial, FHE, TIER, ciclo y turnos. | Replica local, asignacion de Compania operativa, configuracion ATS, habilidades, protocolos, consignas, patrullas, asignaciones, relevos y resultados operativos. |
| Creacion, actualizacion e inactivacion comercial mediante orden aprobada. | Estado de configuracion operacional y trazabilidad de la asignacion posterior del Punto. |

Regla de Compania operativa. SIC COM no crea ni asigna la Compania operativa. Un Punto recibido puede permanecer pendiente hasta que Coordinacion lo asigne dentro de su ambito territorial.

## 4 API de publicacion comercial

| Elemento | Propuesta |
| --- | --- |
| Interconexion | SIC_COM a SGI_COM; debe actualizarse y aprobarse en CORE antes de implementarse. |
| Metodo | POST |
| Ruta | /api/v1/inbound/sic-com/commercial-events |
| Contenido | application/json |
| Autenticacion | Identidad de servicio, TLS y credential_ref resuelto por configuracion aprobada; no Basic Auth embebido en codigo. |
| Headers obligatorios | X-Correlation-Id, X-Interconnection-Id y X-Contract-Version. Idempotency-Key cuando el contrato lo apruebe. |
| Operacion | Un evento representa CREATE, UPDATE o INACTIVATE de datos comerciales. No se usa DELETE fisico. |

La ruta existe como contrato registrado pero se encuentra en estado DESIGN/BLOCKED. El request y response de las siguientes secciones son la propuesta que debe aprobarse con SIC COM antes de codigo.

## 5 Request propuesto

El evento incluye una orden comercial aprobada y el snapshot comercial completo del Servicio afectado. El snapshot completo evita que una actualizacion parcial elimine informacion comercial no incluida.

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| eventId | Obligatorio. Identificador unico e idempotente del evento. |
| eventType | Obligatorio. COMMERCIAL_ORDER_APPROVED, COMMERCIAL_CATALOG_UPDATED o COMMERCIAL_CATALOG_INACTIVATED. |
| instanceCountryId | Obligatorio. Contexto de Instancia PE que recibe la informacion. |
| commercialVersion | Obligatorio. Version comercial aprobada del snapshot. |
| occurredAt | Obligatorio. Fecha y hora de emision del evento. |
| order | Obligatorio. code, status APPROVED y validatedAt. |
| client | Obligatorio. code estable, name y commercialStatus. SIC COM conserva el System of Record. |
| service | Obligatorio. code, name, clientCode y commercialStatus. clientCode debe existir en el objeto client. |
| points | Obligatorio para alta/actualizacion. Cada Punto contiene code, name, province, city, status y posts. |
| posts | Cada Puesto contiene code, name, format, fhe, tier, rotation y shifts. |
| rotation | code y cycleLengthDays; se conserva como snapshot de planificacion comercial. |
| shifts | code, name, startTime, endTime, dayMask y active. |

{
  "eventId": "siccom-order-001-v1",
  "eventType": "COMMERCIAL_ORDER_APPROVED",
  "instanceCountryId": "<uuid>",
  "commercialVersion": "SIC-COM-ORD-001-v1",
  "occurredAt": "2026-09-23T10:00:00-05:00",
  "order": {"code": "ORD-001", "status": "APPROVED", "validatedAt": "2026-09-23T09:55:00-05:00"},
  "client": {"code": "CLI-001", "name": "Cliente", "commercialStatus": "ACTIVE"},
  "service": {"code": "SER-001", "name": "Servicio de seguridad", "clientCode": "CLI-001", "commercialStatus": "ACTIVE"},
  "points": [{"code": "PTO-001", "name": "Punto principal", "province": "Pichincha", "city": "Quito", "status": "ACTIVE", "posts": [{"code": "PUE-001", "name": "Acceso", "format": "24/7", "fhe": 3.0, "tier": "III", "rotation": {"code": "6-2", "cycleLengthDays": 8}, "shifts": [{"code": "D12", "name": "Diurno", "startTime": "06:00", "endTime": "18:00", "dayMask": 127, "active": true}]}]}]
}

## 6 Response propuesto

La respuesta confirma la aplicacion de la orden; no devuelve configuracion operacional ni secretos.

{
  "status": "APPLIED",
  "eventId": "siccom-order-001-v1",
  "commercialVersion": "SIC-COM-ORD-001-v1",
  "client": {"sourceCode": "CLI-001", "sgiId": "<uuid>", "action": "CREATED"},
  "service": {"sourceCode": "SER-001", "sgiId": "<uuid>", "action": "CREATED"},
  "points": [{"sourceCode": "PTO-001", "sgiId": "<uuid>", "action": "CREATED", "posts": [{"sourceCode": "PUE-001", "sgiId": "<uuid>", "action": "CREATED", "configurationStatus": "PENDING", "shiftsUpdated": 1}]}],
  "correlationId": "<uuid>",
  "warnings": []
}

| HTTP | Causa | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 200 OK | Evento aplicado o reintento con mismo eventId y mismo contenido. | Devuelve resultado persistido. |
| 400 Bad Request | Estructura, formato o estado de orden invalido. | No modifica datos. |
| 401 o 403 | Identidad de servicio ausente, invalida o sin permiso. | No modifica datos. |
| 404 Not Found | Instancia PE o referencia requerida no existe. | No modifica datos. |
| 409 Conflict | Mismo eventId o Idempotency-Key con contenido diferente. | No modifica datos; requiere correccion de SIC COM. |
| 422 Unprocessable Entity | Regla comercial o consistencia de Servicio, Punto, Puesto, ciclo o turno incumplida. | No modifica datos. |

## 7 CRUD comercial

| Operacion | Disparador SIC COM | Accion en SGI Comando |
| --- | --- | --- |
| Create | Orden validada para nuevo Cliente, Servicio, Punto o Puesto. | Resuelve cada objeto por instancia y codigo. Solo crea los que no existan; el Punto queda pendiente de asignacion operacional. |
| Read | Consulta funcional de SGI Comando. | Los endpoints existentes consultan Servicios, Puntos y Puestos segun el alcance operacional; el response de la integracion devuelve los IDs SGI de Cliente, Servicio, Punto y Puesto. |
| Update | Nueva version comercial validada. | Actualiza solo atributos comerciales de los objetos existentes y conserva configuracion operacional. |
| Inactivate | Orden aprobada de baja o inactivacion. | Marca Cliente, Servicio, Punto o Puesto como INACTIVE sin eliminar historiales ni datos operativos. |

El CRUD se implementa como comportamiento comercial del POST de eventos, no como altas, bajas o eliminaciones aisladas por cada tabla. Esto mantiene la orden validada y su version como unidad de aplicacion.

### Interfaces API y ejemplos de uso

| Metodo y ruta | Estado | Uso |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/inbound/sic-com/commercial-events | Nueva interfaz propuesta | SIC COM publica CREATE, UPDATE o INACTIVATE de la orden comercial validada. Request y response se definen en las secciones 5 y 6. |
| GET /api/services | Interfaz existente | Consulta los Servicios visibles dentro del alcance operacional. No crea ni sincroniza catalogo comercial. |
| GET /api/services/{serviceId}/points | Interfaz existente | Consulta Puntos de un Servicio visible dentro del alcance operacional. |
| GET /api/points/{pointId}/posts | Interfaz existente | Consulta Puestos del Punto visible dentro del alcance operacional. |
| DELETE comercial | No propuesto | No se elimina fisicamente Cliente, Servicio, Punto ni Puesto desde SIC COM; se aplica INACTIVATE mediante el POST comercial. |

Ejemplo de alta. SIC COM envia eventType COMMERCIAL_ORDER_APPROVED con el snapshot completo; SGI Comando responde 200 con action CREATED y los IDs SGI. Ejemplo de actualizacion. SIC COM envia COMMERCIAL_CATALOG_UPDATED con nueva commercialVersion; SGI Comando responde 200 con action UPDATED. Ejemplo de baja. SIC COM envia COMMERCIAL_CATALOG_INACTIVATED; SGI Comando responde 200 con action INACTIVATED, sin borrar historiales.

APIs existentes de lectura. Las tres interfaces GET anteriores no sustituyen la publicacion entrante desde SIC COM, ni entregan por si solas un catalogo maestro de Clientes.

## 8 Tablas involucradas

| Tabla | Uso en la integracion | Cambio |
| --- | --- | --- |
| client | Entidad comercial Cliente: code, name, commercial_status, source_system y source_version. | Nueva tabla propuesta. UUID interno; unico por instance_country_id y code. |
| service | Replica de Servicio: code, name, client_id, commercial_status, source_system y source_version. | Agregar client_id como FK a client. Migrar gradualmente desde client_name. |
| point | Replica de Punto y estado de asignacion operacional posterior. | Conservar client_name temporalmente por compatibilidad; derivarlo del Cliente/Servicio y no usarlo como identidad. No asignar company_id desde SIC COM. |
| post | Replica de Puesto: code, name, format, fhe, tier y config_status. | Usar existente. |
| post_shift_template | Turnos comerciales por Puesto y commercial_version. | Usar existente; alta, actualizacion o inactivacion logica. |
| post_planning_cycle_snapshot | Ciclo/rotacion comercial por Puesto y source_version. | Usar existente; actualizar con la version comercial. |
| shift_occurrence | Instancias de turno ya generadas para planificacion. | No sobrescribir historiales; definir en CR como regenerar o preservar futuros turnos. |
| sic_com_commercial_event_receipt | Recibo idempotente de eventId, hash, response, estado y timestamps. | Nueva tabla propuesta; requiere migracion Flyway versionada y unicidad por instance_country_id y eventId. |
| service_company_assignment_event | Trazabilidad posterior de asignacion operativa del Punto. | No es escrita por SIC COM; se conserva para Coordinacion. |

## 9 Reglas de procesamiento

- Procesar cada evento dentro de una transaccion: validar, comprobar idempotencia, aplicar el snapshot comercial y registrar el recibo.

- Usar eventId como identidad del evento; rechazar el reuso con contenido distinto.

- Resolver Cliente, Servicio, Punto y Puesto por instance_country_id mas su codigo comercial estable. Si existe, actualizar; si no existe, crear y devolver el UUID SGI en la respuesta.

- Si un Punto o Puesto existente pertenece a una relacion comercial incompatible, devolver conflicto y no reasignarlo silenciosamente.

- Mantener source_system como SIC_COM y source_version con commercialVersion para trazabilidad.

- No borrar un turno omitido por accidente. La semantica de ausencia, inactivacion y reemplazo debe acordarse en el contrato bilateral.

- No actualizar atributos operacionales de SGI Comando desde el payload comercial.

- Registrar correlation ID, resultado, latencia y errores sin exponer secretos ni evidencia sensible.

## 10 Seguridad y configuracion

| Control | Regla |
| --- | --- |
| Identidad | SIC COM usa identidad de servicio compatible con IDENT y scopes/roles aprobados. |
| Secretos | Usar credential_ref o secret store; nunca incluir secretos efectivos en codigo, documento o sitcpack. |
| Red | TLS; el endpoint, host y binding efectivo se configuran por ambiente. |
| Aislamiento | instance_country_id debe validarse contra el contexto de la identidad y no confiarse solo en el body. |
| Auditoria | Correlation ID, eventId, version comercial, actor/sistema, resultado y timestamps. |

## 11 Cambios de implementacion previstos

| Area | Cambio requerido |
| --- | --- |
| Contrato SITC | Actualizar la interconexion SIC_COM a SGI_COM con ID vigente, contractVersion, request, response, seguridad, idempotencia y estado end to end. |
| Backend | Crear ClientEntity y el recurso inbound con DTOs, validador y servicio transaccional de aplicacion comercial. |
| Persistencia | Crear migracion Flyway para client, service.client_id y el recibo idempotente; incluir backfill, indices, FK y plan de compatibilidad para client_name. |
| Documentacion | Actualizar API_CATALOG, INTERCONNECTIONS, SECURITY, SITCPACK, CHANGELOG y UAT. |
| CORE | Validar escenario, binding UAT, identidad de servicio y posterior activacion por Instancia PE. |
| SIC COM | Implementar publicacion de orden aprobada, manejo de response, reintentos e identificadores idempotentes. |

## 12 Pruebas UAT requeridas

- Crear un Cliente, Servicio, Punto y Puesto desde una orden validada; verificar sus IDs SGI en la respuesta y sus relaciones persistidas.

- Actualizar una orden con nueva commercialVersion y comprobar que no se duplica Cliente, Servicio, Punto ni Puesto, ni se sobrescribe configuracion operacional.

• Reenviar el mismo evento y comprobar respuesta idempotente; reenviar el mismo eventId con contenido distinto y comprobar conflicto.

- Inactivar un Servicio, Punto o Puesto sin eliminar historiales ni datos operativos.

- Rechazar payload sin orden aprobada, tenant invalido, contrato invalido o identidad no autorizada.

- Probar el flujo end to end con SIC COM, binding CORE UAT, trazas de correlation ID y manejo de fallas.

## 13 Decisiones requeridas antes de construir

| Decision | Responsable de confirmacion |
| --- | --- |
| Schema definitivo, tipos de evento y contratos request/response. | SIC COM y SGI Comando. |
| Codigo estable de Cliente en SIC COM y reglas de deduplicacion/migracion del client_name historico. | SIC COM, SGI Comando y Sistemas. |
| Uso de UUID SGI como referencia externa de retorno, sin sustituir los codigos comerciales de SIC COM. | SIC COM y SGI Comando. |
| Semantica cuando un Punto, Puesto o turno ya no aparece en el snapshot. | SIC COM y SGI Comando. |
| Regla para futuros turnos ya generados cuando cambia un ciclo o plantilla comercial. | Producto operativo y SGI Comando. |
| Identidad de servicio, scopes y binding UAT/produccion. | IDENT, CORE y Sistemas. |
| ID y sitcpack final conforme a SITC NOM 001 v4.1. | CORE/SITC y Sistemas. |
| Aprobacion formal del Change Request y rollback. | Responsable aprobado en CR. |

## 14 Referencias

- SITC NOM 001 v4.1: principios, contrato de interconexion, configuracion, gate y Definition of Done.

- Catalogo actual: docs/API_CATALOG.md y docs/INTERCONNECTIONS.md.

- Modelo actual: migraciones V1, V4, V9 y V19; entidades ServiceEntity, PointEntity y PostEntity.

- Antecedente: ESPECIFICACION_TECNICA_INTEGRACION_SIC_COM_SGI_COMANDO.docx, version 1.0 UAT. Sus rutas y Basic Auth no se adoptan como contrato vigente.